По вопросу 2

Отчёт о ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» за 2017 год

  - На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П (далее – подпрограмма 2), в 2017 году было предусмотрено финансирование из средств краевого бюджета в объеме 13 млн 265 тыс. 800 рублей.

    - В рамках подпрограммы 2 в 2017 году осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

- «Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространённых полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края (объём финансирования в 2017 году – 7 265,800 тыс. руб.)».

В рамках мероприятия в 2017 году завершено выполнение работ по Государственному контракту № 37/13 от 24.12.2015, заключенному с ООО «Геостром» по объекту «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», расположенном в Карагинском районе Камчатского края. Цена контракта 12 500,000 тыс. руб. Мероприятие реализуется с 24 декабря 2015 года. По результатам работ в пределах УНМЗ «Западно-Оссорский» выявлено месторождение строительного камня (андезита), по которому утверждены и поставлены на государственный баланс запасы строительного камня по состоянию на 01.11.2017 в количестве 11 599 тыс. м3, в том числе: по категории С1 – 3 456 тыс. м3 и по категории С2 – 8 143 тыс. м3. По физико-механическим свойствам и химическому составу строительный  камень соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ, Технические условия», ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» и ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». Месторождение строительного камня (андезитов) УНМЗ «Западно-Оссорский» подготовлено к промышленной разработке открытым способом.

- «Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод (объём финансирования в 2017 году – 6 000 000 рублей)». В рамках основного мероприятия заключено 2 государственных контракта общей стоимостью 6,0 млн рублей на выполнение работ:

- «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» (исполнитель – ООО «Недра»). Мероприятие реализуется с 20.10.2017 на основании государственного контракта от 11.09.2017 № 27/17. Общая стоимость работ по государственному контракту – 7 200 тыс. рублей, срок окончания работ – 31.03.2019; объём финансирования на 2017 год –3 000 000 рублей. В соответствии с техническим заданием и календарным планом в 2017 году подрядчиком проведено гидрогеологическое обследование территории в пределах изучаемой площади, выбраны два перспективных участка для постановки поисково-разведочных работ: 1-ый – на северной окраине с. Козыревск в районе существующего поверхностного водозабора; 2-ой – на западной окраине с. Козыревск в районе родникового ручья Креколка.

- «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» (исполнитель – ООО «Недра»). Мероприятие реализуется с 20.10.2017 на основании государственного контракта от 19.09.2017 № 29/17. Общая стоимость работ по государственному контракту – 11 000,000 тыс. рублей, срок окончания работ – 31.03.2019; объём финансирования на 2017 год – 3 000 000 рублей. В соответствии с техническим заданием и календарным планом в 2017 году подрядчиком проведено гидрогеологическое обследование территории, выбраны четыре перспективных участка для постановки поисково-разведочных работ: 1-ый и 2-ой – на восточной и юго-восточной окраинах с. Крутоберегово в районе развития пород водоносного горизонта верхних плиоцен-эоплейстоценовых отложений ольховской свиты; 3-ий и 4-ый – соответственно на южной и западной окраинах с. Крутоберегово в районе развития пород водоносного горизонта эоплейстоцен-нижненеоплейстоценовых морских отложений.

По состоянию на 31.12.2017 все реализуемые в 2017 году мероприятия подпрограммы профинансированы в полном объёме (100% от плановых показателей в сумме 13 265,800 тыс. рублей).

В 2018 году будут продолжаться работы в рамках государственных контрактов по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Усть-Камчатском муниципальном районе, а также планируется выполнение работ по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка и с. Каменское Пенжинского муниципального района.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края» планируется выполнение работ по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня в районе сопки Щековской, расположенной вблизи с. Тигиль Камчатского края и строящегося автозимника Анавгай – Палана.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» на 2018 год составляет 48,7 млн рублей.