По вопросу 4

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки»

В 2017 году по результатам рассмотрения на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса и Инвестиционного Совета в Камчатском крае  инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки» принято решение о сопровождении Инвестиционного проекта, назначен куратор по вопросам его сопровождения – Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края.

План мероприятий по реализации Инвестиционного проекта, разработанный Министерством в соответствии с пунктом 2.17 Положения о сопровождении, был согласован с ООО Компания «СТЭППС ИСТ», утвержден в установленном порядке 15 мая 2018 года и направлен в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, а также ответственным исполнителям.

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (Елизовский муниципальный район) по вопросам реализации Инвестиционного проекта осуществлялось в рамках проведения рабочих совещаний (06.02.2018, 01.03.2018, 06.04.2018) и в рабочем порядке.

Организационно-методическая, консультационно-информационная поддержка оказывалась инвестору по мере обращения (письмо ООО Компания «СТЭППС ИСТ» от 18.06.2018 исх. №12) в рабочем порядке в рамках полномочий Министерства и законодательства Российской Федерации и Камчатского края (письмо Министерства от 02.07.2018 исх. №26.04/2479).

Согласно письму ООО Компании «Стэппс Ист» от 02.10.2018 исх. № 39/02-10-2018 в г. Москва 20.04.2018 заключено инвестиционное соглашение с EPB AG GROUP B.V. (Нидерланды) об инвестировании в реализацию Проекта 74,0 млн евро путем перечисления траншей в период до 29.03.2019. В силу наличия в инвестиционном соглашении условий конфиденциальности детальную информацию о его содержании инициатор не предоставил.

По полученным от ООО Компания «Стэппс Ист» сведениям, в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) направлена заявка о внесении изменений в лицензионное соглашение к лицензии ПТР 10691 БР в части актуализации сроков выполнения работ. Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр) согласовала проектную документацию «Технический проект «Разработка золотосеребряного месторождения Мутновское открытым способом. 1 этап. Опытно-промышленная отработка» на срок реализации проектных решений до 01.01.2021 и календарный план опытно-промышленной разработки Мутновского месторождения на период 2019-2020 гг. Протокол заседания ЦКР-ТПИ Роснедр от 13.11.2018 прилагается к материалам.