По вопросу 2

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки»

В 2017 году протоколом заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае принято решение о сопровождении инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки», назначен куратор по вопросам его сопровождения – Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в установленном порядке разработан, согласован с исполнителем и утвержден 15 мая 2018 года План мероприятий по реализации Инвестиционного проекта.

В 2018 году инвестору оказывалась организационно-методическая, консультационно-информационная поддержка в рамках полномочий Министерства и законодательства Российской Федерации и Камчатского края по мере обращения.

По информации ООО Компания «СТЭППС ИСТ» 20.04.2018 в г. Москва заключено инвестиционное соглашение с EPB AG GROUP B.V. (Нидерланды) об инвестировании в реализацию Проекта 74,0 млн евро путем перечисления траншей в период до 29.03.2019, по актуализированным данным ООО Компания «Стэппс Ист» совместно с инвестором (компанией EPB AG GROUP B.V.) проводит консультации с финансовыми институтами Российской Федерации с целью решения вопроса проведения платежей в соответствии с подписанным инвестиционным соглашением «Соглашение об основных условиях инвестирования, поступление финансовых ресурсов планируется в 4 квартале 2019 г.

Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр) согласовала проектную документацию «Технический проект «Разработка золотосеребряного месторождения Мутновское открытым способом. 1 этап. Опытно-промышленная отработка» на срок реализации проектных решений до 01.01.2021 и календарный план опытно-промышленной разработки Мутновского месторождения на период 2019-2020 гг. (протокол заседания ЦКР-ТПИ Роснедра от 13.11.2018).

Протоколом заседания Комиссии Роснедра от 24.01.2019 в лицензию ПТР 10691 БР внесены изменения в части актуализации сроков выполнения работ.

ФБУ «Росгеолэкспертиза» продолжает рассмотрение заявки на внесение изменений в проект «Разведка Мутновского месторождения золота, серебра и полиметаллов и геологическое изучение (поиски и оценка) в пределах Мутновской площади» в части корректировки сроков проведения геологоразведочных работ, ведется работа по устранению выявленных замечаний (срок завершения экспертизы октябрь 2019).

В марте 2019 года от имени Губернатора Камчатского края в адрес Минприроды России направлено письмо о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении права пользования недрами Мутновского золоторудного месторождения. По поручению Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина письмом руководителя Росприроднадзора С.Г. Радионовой от 30.04.2019 № СР-02-01-31/11764 Управлению Росприроднадзора по Камчатскому краю дано поручение о включении ООО Компания «СТЭППС ИСТ» в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 27.05.2019 № 241-П «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Камчатском крае» сопровождение инвестиционного проекта осуществляется АО «Корпорация развития Камчатки», в которое передана вся имеющаяся в Министерстве документация по инвестиционному проекту.